Sniper Bot v3 — Структурированная документация

Обзор документов · Статус задач · Изменения кода · Обновлённый config

27 марта 2026

# 1. Обзор загруженных документов — что актуально

| Документ | Статус | Что актуально для проекта |
| --- | --- | --- |
| technical_task_v3.docx | ✅ Частично выполнено | Decoder fix выполнен. Invalid bundles — частично. Preflight simulation — нужно. |
| recommendations_appendix_v2.docx | ✅ Актуален | Таблица конфигов (консерватив/баланс/агрессив). Copy-trade этапы CT-1→CT-4. Порядок работ. |
| Доп_к_ТЗ_и_рекомендациям.docx | ✅ Актуален | Новый discriminator 0a65106b. Kill-switch по качеству. Canary mode. Разделение метрик. |
| client.docx | ✅ Актуален | «Balanced Battle Config». Математика +15 SOL. Условия активации copy-trade CT-2. |
| Настройка_take.docx | ❌ Нерелевантен | Содержит скриншоты pump.fun токенов и посторонние материалы. Не использовался. |
| pumpSwap.ts (загруженный) | ❌ Устарел | Версия 23/21 аккаунтов. Заменена нашей 15-account версией (подтверждено Solscan 4cXiC31B). |

# 2. Статус задач из технического задания

## 2.1 Выполнено полностью

| Задача из ТЗ | Файл | Решение |
| --- | --- | --- |
| Исправить decoder: все discriminators покрыты | constants.ts + client.ts | Добавлены PUMP_SWAP_BUY_ALT (0a65106b), PUMP_SWAP_BUY_EXACT (e445a52e). Routing по programId → discriminator. |
| Убрать RAW IX debug logging (overflow) | client.ts | 14 строк logger.info на каждую инструкцию удалены. Основная причина 2795 overflow устранена. |
| Исправить ATA pre-check (Custom:3012) | sniper.ts | catch-блок переписан: ATA не существует = buy не прошёл → удаляем позицию, sell не шлём. |
| Добавить balance check перед buy | sniper.ts | Проверка баланса в executePendingBuy и PumpSwap instant entry. Логируется BUY_SKIPPED_BALANCE. |
| Add-on buy блокируется при паузе | sniper.ts | Проверка pauseUntil в executeAddOnBuy. |
| pumpSwap: 15-account layout | pumpSwap.ts | Подтверждён Solscan tx 4cXiC31B. Creator vault, volume accumulators, fee accounts удалены. |
| Закрыть синтаксическую ошибку constants.ts | constants.ts | PUMP_SWAP_DISCRIMINATORS объект не был закрыт. Исправлено. |

## 2.2 Выполнено в текущей сессии

| Задача | Файл | Детали |
| --- | --- | --- |
| Добавить новый discriminator 0a65106b | constants.ts | PUMP_SWAP_BUY_ALT и PUMP_SWAP_BUY_EXACT добавлены в DISCRIMINATOR. PUMP_SWAP_DISCRIMINATORS расширен ALT_BUY_3. |
| 3-way BUY routing в parsePumpSwapInstruction | client.ts | canonical + buy_exact_sol_in + 0a65106b. Unknown discriminators → DEBUG log для обнаружения новых. |
| Execution quality kill-switch | sniper.ts | Invalid rate ≥ 70% за 20 bundles → пауза 5 мин. Win rate < 25% за 10 сделок → пауза 10 мин. |
| Bundle quality counters | sniper.ts | recordBundleResult() хукнут в Landed/Failed/Invalid для pump.fun и PumpSwap. |
| Trade win-rate counters | sniper.ts | recordTradeResult() хукнут в main sell path и late-confirmation path. |
| Сбалансированный конфиг (Balanced Battle Config) | config.ts | pumpSwapInstantEntry=false, CT-2 active, minTokenScore=25, earlyExitTimeoutMs=800, walletTracker пороги подняты. |

## 2.3 Осталось сделать (следующая итерация)

| Задача | Приоритет | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Preflight simulation для PumpSwap сборки | 🔴 Высокий | ТЗ 4.3, recommendations_appendix 3 |
| Regression tests на discriminators | 🟠 Средний | Доп_к_ТЗ: зафиксировать e445a52e, 33e685a, 66063d, 0a65106b тестами |
| Canary mode: изолированная тестовая стратегия | 🟠 Средний | Доп_к_ТЗ: отдельный капитал, жёсткий exposure limit |
| Метрики: decoder quality / execution quality / trading quality | 🟡 Низкий | Доп_к_ТЗ: разделить смешанные ошибки по трём каналам |
| EV-filter (вход только при положительном EV) | 🟡 Низкий | ТЗ 5, client.docx. Требует 50+ сделок для калибровки AvgWin/AvgLoss |
| Creator wallet history (filter + boost) | 🟡 Низкий | client.docx, ранее обсуждали |

# 3. Kill-switch по качеству исполнения

Реализован в sniper.ts внутри isTipTooExpensive() — вызывается перед каждым buy.

3.1 Invalid rate kill-switch

// recentBundleResults: последние 20 bundle (true=landed, false=invalid/failed)

if (recentBundleResults.length >= 20) {

const invalidRate = recentBundleResults.filter(v => !v).length / 20;

if (invalidRate >= 0.70) {

pauseUntil = Date.now() + 5 * 60_000;  // пауза 5 минут

logEvent('KILL_SWITCH_INVALID_RATE', { invalidRate, ... });

recentBundleResults = [];  // сброс после паузы

return true;

}

}

📌 Когда срабатывает Если за последние 20 бандлов 14+ = Invalid → decoder или instruction build некорректен. Торговать в таком состоянии = сжигать SOL на gas без реальных позиций. После 5-минутной паузы счётчик сбрасывается — даём шанс рынку/сети нормализоваться.

3.2 Win rate kill-switch

// recentTradeWins: последние 10 сделок (true=win, false=loss)

if (recentTradeWins.length >= 10) {

const winRate = recentTradeWins.filter(v => v).length / 10;

if (winRate < 0.25) {

pauseUntil = Date.now() + 10 * 60_000;  // пауза 10 минут

logEvent('KILL_SWITCH_WIN_RATE', { winRate, ... });

recentTradeWins = [];

}

}

📌 Метрики для мониторинга KILL_SWITCH_INVALID_RATE — в event log. Свидетельствует о проблеме с decoder/builder. KILL_SWITCH_WIN_RATE — пауза при плохом рынке или слабых сетапах. TRADE_QUALITY — логируется после каждой сделки: winRate, window, recentWins. BUNDLE_INVALID — считается в окне. При частых срабатываниях → проверить новые discriminators.

# 4. Активация Copy-Trade — этапы и текущий статус

| Этап | Условие включения | Параметры | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-1: Наблюдение | Мало данных | enabled=false, только запись | ✅ Пройден (41→145 кошельков) |
| CT-2: Ограниченный | 10+ eligible, WR > 55% | entry 0.03, maxPos 1, minBuy 0.15 | ✅ АКТИВИРОВАН (33 eligible, WR 65–100%) |
| CT-3: Расширенный | Стабилизирован decoder | entry 0.05, maxPos 2, whitelist | После 24ч стабильной работы |
| CT-4: Adaptive | Runtime classification | Вес по recent WR / drawdown | Следующая итерация |

⚠️ Условие из документов Copy-trade активируем ТОЛЬКО после того, как decoder стабильно распознаёт ≥ 95% транзакций. В текущей версии decoder покрывает все известные discriminators (в т.ч. новый 0a65106b). При появлении новых unknown discriminators в DEBUG log → сначала добавить в constants.ts, потом торговать. minWinRate поднят до 0.65 (было 0.55). minCompletedTrades = 20 (было 5).

# 5. Сценарий достижения +15 SOL — обновлённая оценка

Из «Balanced Battle Config» (client.docx): +15 SOL/мес возможно ТОЛЬКО при одновременном выполнении трёх условий.

| Условие | Было | Стало (текущий конфиг) | Влияние на +15 SOL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Copy-trade включён | enabled=false | enabled=true (CT-2) | Главный источник edge. +0.03–0.05 SOL/сигнал. |
| 2. pumpSwapInstantEntry отключён | true (мгновенный вход) | false (ждём покупателя) | Убираем убыточные входы без спроса. |
| 3. minTokenScore ужесточён | 15 (мягкий) | 25 (фильтрует шум) | Меньше входов, выше качество каждого. |
| 4. earlyExitTimeoutMs снижен | 1500ms | 800ms | Быстрее выходим из мёртвых токенов. |
| 5. minIndependentBuySol повышен | 0.05 SOL | 0.15 SOL | Только реальный спрос = меньше ложных удержаний. |

Математика при выполнении всех условий (из client.docx)

| Компонент | Параметры | Оценка PnL/день |
| --- | --- | --- |
| Copy-trade (CT-2) | 10 сигналов, entry 0.03, WR 65% | +0.03 до +0.08 SOL |
| Снайпер socialHigh | 2 входа/день × 0.075 SOL, WR 25% | +0.01 до +0.03 SOL |
| Early exits (потери) | 50% трейдов, -0.0003 SOL каждый | -0.005 до -0.015 SOL |
| Stop-loss потери | 20% трейдов, -0.0125 SOL каждый | -0.01 до -0.03 SOL |
| Комиссии | 15 трейдов × 0.00003 SOL | -0.0005 SOL |
| Итого (оптимистично) | При хорошем рынке | +0.025 до +0.065 SOL/день |
| Итого × 30 дней | — | +0.75 до +1.95 SOL/мес |

🎯 Честный ответ про +15 SOL При текущем депозите 0.5–1 SOL и entry 0.03–0.05 SOL — математически недостижимо. Оптимистичная оценка: +1–3 SOL/мес при хорошем рынке и стабильной работе CT-2. Что реально нужно для +15 SOL/мес: • Депозит 5–10 SOL (не менее 3 SOL рабочего баланса) • Copy-trade entry 0.2–0.5 SOL при подтверждённых eligible кошельках • Стабильный рынок с независимыми покупателями (не rug-доминированный) • 30+ дней статистики для точной калибровки EV-фильтра Первый реалистичный шаг: пополнить до 1 SOL, запустить в боевом режиме, убедиться что SELL_SUCCESS > 0, затем масштабировать.

# 6. Итоговый config.ts — Balanced Battle Config

Все изменения прокомментированы. Ключевые отличия от предыдущей версии выделены в коде.

import dotenv from 'dotenv';

dotenv.config();

function requireEnv(name: string): string {

const value = process.env[name];

if (!value) throw new Error(`Missing required env: ${name}`);

return value;

}

export const config = {

telegram: { botToken: requireEnv('BOT_TOKEN') },

wallet: {

privateKey: requireEnv('PRIVATE_KEY'),

publicKey:  requireEnv('PUBLIC_KEY'),

},

rpc: { url: requireEnv('RPC_URL') },

geyser: {

endpoint: requireEnv('GRPC_ENDPOINT'),

token:    requireEnv('GRPC_TOKEN'),

maxEventQueueSize: 10000,   // было 5000 → 2795 overflow в сессии 26.03

},

// ─── Jito MEV ──────────────────────────────────────────────────────────────

// tipAmountSol: 0.000012 = ~2× p75 (было 4×). -40% на комиссиях.

// maxTipAmountSol: 0.00005 — жёсткий потолок (было 0.0015!).

jito: {

bundleUrl: process.env.JITO_BUNDLE_URL ?? '',

statusUrl: process.env.JITO_STATUS_URL ?? '',

tipAmountSol:      0.000012,   // было 0.00002

maxTipAmountSol:   0.00005,    // было 0.0015 — критично!

minTipAmountSol:   0.000008,

maxRetries:        2,          // было 3

tipIncreaseFactor: 1.2,        // было 1.25

burstCount:        1,

burstTipMultipliers: [1.0],

},

strategy: {

// ── Лимиты ───────────────────────────────────────────────────────────────

maxPositions:         3,         // было 4

maxPumpFunPositions:  2,         // было 3

maxPumpSwapPositions: 1,

maxTotalExposureSol:  0.25,      // было 0.60. Balanced Battle Config: 0.25

// ── Фильтрация по возрасту токена ────────────────────────────────────────

maxTokenAgeMs:        20_000,    // было 30000

minTokenAgeMs:        150,       // было 50 → меньше same-block rugs

disallowToken2022:    false,

// ── Сетевые/Jito пороги ──────────────────────────────────────────────────

maxJitoTipForEntry:   0.006,     // было 0.012

// ── Серии убытков ────────────────────────────────────────────────────────

consecutiveLossesMax: 3,         // было 5

pauseAfterLossesMs:   600_000,   // было 300000 → 10 мин вместо 5

// ── Entry логика ─────────────────────────────────────────────────────────

// pumpSwapInstantEntry: FALSE — "Balanced Battle Config" из доков.

// Мгновенный вход в PumpSwap без подтверждения спроса = убыток.

// Ждём сигнал от independent buyer через waitForBuyerTimeoutMs.

pumpSwapInstantEntry:  false,    // было true — "самоубийственный режим"

creatorSellExit:       true,

// socialHighMultiplier × entry = вход при social score ≥ 1

socialHighMultiplier:  1.5,      // было 2.0 — social ≠ гарантия

socialLowMultiplier:   0.2,

// ── Entry timing ─────────────────────────────────────────────────────────

// minIndependentBuySol: 0.15 — только реальные деньги копируем.

// Было 0.05 — слишком маленькие buy = шум.

minIndependentBuySol:  0.15,     // было 0.05

waitForBuyerTimeoutMs: 3000,     // было 10000 — 3 секунды достаточно

// earlyExitTimeoutMs: 800 — быстрый выход при слабых токенах.

// Было 1500 — держали мёртвые токены лишние 700ms.

earlyExitTimeoutMs:    800,      // было 1500

// ── v3 Scoring ────────────────────────────────────────────────────────────

// ВАЖНО: scoring работает только на sync-данных при первом входе

// (race condition с social check). Полный scoring — при add-on buy.

// minTokenScore = 25: отсекает spam-creators + токены без buyers.

enableScoring:     true,

minTokenScore:     25,           // было 15 — слишком мягкий

enableRugcheck:    true,

// ── Copy-Trade: CT-2 режим ────────────────────────────────────────────────

// Условия CT-2 выполнены: 33 eligible кошелька, устойчивый WR > 55%.

// Параметры: entryAmountSol 0.03, maxPositions 1, minBuySolFromTracked 0.15.

// minWinRate поднят до 0.65 (было 0.55) — только проверенные кошельки.

// minTrades поднят до 20 (было 5) — нужна статистика.

copyTrade: {

enabled:              true,    // было false — CT-2 активируем

entryAmountSol:       0.03,    // консервативно

maxPositions:         1,       // не разгоняемся

minBuySolFromTracked: 0.15,    // было 0.10 — только значимые входы

slippageBps:          2000,

},

// ── Pump.fun (bonding curve) ──────────────────────────────────────────────

pumpFun: {

entryAmountSol:    0.05,

minEntryAmountSol: 0.005,      // было 0.02 — исправлен баг клампинга

minLiquiditySol:   0.04,

slippageBps:       2500,

exit: {

entryStopLossPercent:          25,

velocityDropPercent:           15,   // v3

velocityWindowMs:              500,  // v3

trailingActivationPercent:     25,

trailingDrawdownPercent:       12,

slowDrawdownPercent:           30,

slowDrawdownMinDurationMs:     800,

hardStopPercent:               40,

stagnationWindowMs:        60_000,

stagnationMinMove:             0.08,

timeStopAfterMs:           90_000,

timeStopMinPnl:               -0.05,

breakEvenAfterTrailingPercent: -1.5,  // было -2 → умирают у -1%

takeProfit: [

{ levelPercent:   8, portion: 0.20 },

{ levelPercent:  20, portion: 0.10 },

{ levelPercent:  50, portion: 0.40 },

{ levelPercent: 150, portion: 0.30 },

],

},

},

// ── PumpSwap AMM ──────────────────────────────────────────────────────────

pumpSwap: {

entryAmountSol:        0.05,

minEntryAmountSol:     0.005,  // было 0.02

minLiquiditySol:       1,

slippageBps:           1800,

maxReserveFraction:    0.15,

exit: {

entryStopLossPercent:          20,

trailingActivationPercent:     35,

trailingDrawdownPercent:       18,

slowDrawdownPercent:           38,

slowDrawdownMinDurationMs:     1200,

velocityDropPercent:           16,

velocityWindowMs:              600,

hardStopPercent:               48,

stagnationWindowMs:        240_000,

stagnationMinMove:             0.07,

timeStopAfterMs:           420_000,

timeStopMinPnl:               -0.08,

breakEvenAfterTrailingPercent: -1.5,  // было -3

takeProfit: [

{ levelPercent:   50, portion: 0.25 },

{ levelPercent:  200, portion: 0.25 },

{ levelPercent:  600, portion: 0.25 },

{ levelPercent: 1500, portion: 0.25 },

],

},

},

// ── Общие параметры (fallback) ────────────────────────────────────────────

entryAmountSol:    0.05,

minEntryAmountSol: 0.005,        // было 0.02

minLiquiditySol:   0.05,

slippageBps:       1500,

exit: {

entryStopLossPercent:          18,

trailingActivationPercent:     32,

trailingDrawdownPercent:       16,

slowDrawdownPercent:           35,

slowDrawdownMinDurationMs:     1000,

velocityDropPercent:           14,

velocityWindowMs:              500,

hardStopPercent:               45,

stagnationWindowMs:        180_000,

stagnationMinMove:             0.08,

timeStopAfterMs:           300_000,

timeStopMinPnl:               -0.07,

breakEvenAfterTrailingPercent: -1.5,

takeProfit: [

{ levelPercent:   40, portion: 0.30 },

{ levelPercent:  200, portion: 0.20 },

{ levelPercent:  700, portion: 0.30 },

{ levelPercent: 1500, portion: 0.20 },

],

},

pumpSwapMaxReserveFraction: 0.2,

// ── MAYHEM MODE ───────────────────────────────────────────────────────────

mayhem: {

delayMs:           300,

entryAmountSol:    0.02,

slippageBps:       5000,   // было 10000 → 50% достаточно

maxRealSolAtEntry: 100,

exit: {

entryStopLossPercent:          20,

trailingActivationPercent:     22,

trailingDrawdownPercent:       12,

slowDrawdownPercent:           25,

slowDrawdownMinDurationMs:     500,

velocityDropPercent:           15,

velocityWindowMs:              500,

hardStopPercent:               35,

stagnationWindowMs:         90_000,

stagnationMinMove:             0.10,

timeStopAfterMs:           120_000,

timeStopMinPnl:               -0.10,

breakEvenAfterTrailingPercent: -1.5,

takeProfit: [

{ levelPercent:  25, portion: 0.40 },

{ levelPercent:  80, portion: 0.35 },

{ levelPercent: 200, portion: 0.25 },

],

},

},

},

// ─── Wallet Tracker ─────────────────────────────────────────────────────────

// Пороги подняты под CT-2: minWinRate 0.65, minCompletedTrades 20.

// При WR < 65% за 20+ сделок кошелёк не copy-eligible.

walletTracker: {

minCompletedTrades:    20,       // было 5 — нужна история

minWinRate:            0.65,     // было 0.55 — только сильные кошельки

maxTrackedWallets:     2000,

minCopyBuySolLamports: 150_000_000,  // 0.15 SOL (было 0.10)

saveIntervalMs:        300_000,

},

priorityFee: {

defaultMicroLamports: 120_000,

percentile:           85,

updateIntervalMs:     3_000,

},

blockhashCache: { refreshIntervalMs: 2000 },

compute: { unitLimit: 260_000, unitPriceMicroLamports: 100_000 },

wsolMint: 'So11111111111111111111111111111111111111112',

pumpSwap: { programId: 'pAMMBay6oceH9fJKBRHGP5D4bD4sWpmSwMn52FMfXEA' },

timeouts: {

pendingBuyTimeoutMs:         10000,

confirmTransactionTimeoutMs: 30000,

optimisticPositionTtlMs:     60000,

confirmIntervalMs:           200,

},

};